2020年度养护专项工程信息公开表

| 项目名称 | 实施单位 | 主要内容 | 计划工期 | 合同价 （万元） | 采购方式 | 承建单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区所塔标改造项目 | 城区航标与测绘所 | （1）将5m塔标与7m塔标顶部的航标灯由中间移至侧面（共31座）； （2）将5m塔标与7m塔标基础平台橡胶护舷侧的部分栏杆拆除后，增设一座双扇门（共31座）； （3）将7m塔标内部直梯改造为旋转梯（共19座）； （4）对标体及基础已破损瓷砖进行修补。 | 5个月 | 128.424312 | 竞争性磋商 | 广东长信建设有限公司 | 合同签订日期：2020年5月20日 |