## 附件1

## 荷塘码头栈桥等设施改造项目询价文件

一、采购项目名称

荷塘码头栈桥等设施改造项目。

二、项目概况

为了西江1荷塘码头使用更安全、合理，部分设施需进行更新改造。

1. 项目内容：
2. 拆除码头底钢栈桥，使用不锈钢材料进行重新设置；
3. 码头底按现码头跨度增设两跨不锈钢工作平台；
4. 加宽上下步梯宽度到1.2米；
5. 具体见“荷塘码头栈桥等设施改造项目报价表”。

（二）项目预算（最高限价）：￥480000.00元。凡超出最高限价的，一律视为无效报价。

（四）项目工期：项目工期为30个日历天，以双方签订项目合同之日起起算。

三、项目要求

（一）乙方必须按合同要求和国家或行业颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

（二）乙方提供的材料必须符合国家标准，所用材料必须有出厂合格证或经相关机构检验合格。

四、报价须知

（一）供应商必须具备满足本项目要求的提供相应服务的能力，持有工商行政管理部分核发的有效的企业法人营业执照，其经营范围具有营业执照的经营范围具有不锈钢加工、钢结构工程等其中之一的经营项目。

（二）本项目报价文件包括：项目报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，以上材料须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

（三）报价文件的递交，递交报价文件截止时间为2022年1月11日14时30分至2022年1月11日15时30分（北京时间）（评审时间前一个小时），地点为江门市蓬江区荷塘镇西堤三路36号江门航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

（四）项目报价方式：供应商要根据采购人提供的“荷塘码头栈桥等设施改造项目报价表”，结合市场价格进行报价。

（五）参加本项目报价的供应商，请于本公告公布之日起的3个工作日内，联系采购人查看现场。

（六）供应商若对报价文件内容有疑问需要澄清，请于查看现场时向采购人提出，采购人当场解答。

（七）评审时间及地点：2022年1月11日15时30分在江门市蓬江区荷塘镇西堤三路36号一楼江门航标与测绘所会议室召开。

（八）成交方式。

本项目采用最低价成交方式确定供应商，即在质量和服务均能满足询价文件资格要求及实质相应要求的前提下，按照报价由低到高的顺序推选出成交候选人，取有效报价中最低报价的供应商为第一候选供应商，以此类推第二、第三候选供应商。

（九）成交单位不得将项目转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失 。

五、采购项目商务要求

（一）工期。

项目工期为30个日历天，以双方签订项目合同之日起起算。

（二）承包方式。

本项目采用总价包干方式承包，供应商人应根据询价文件、荷塘码头栈桥等设施改造项目报价清单、合同约定的工程内容、验收标准，结合现场实际情况并充分考虑进行报价，并由供应商按询价报价包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收完成全部合同内容。

（三）质量要求。

依据本采购项目内容，本项目所用的材料、设备、设施须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

（四）安全文明施工要求：施工过程安全责任和安全费用由供应商负责。供应商必须遵守国家、省、市相关管理部门安全文明施工的规定，施工现场设专职合格安全员，负责经常性的安全检查和督促工作，制定健康保护、事故预防措施，及时消除安全生产方面的隐患。加强各施工作业人员的安全教育，大力宣传安全生产的重要性，遵守安全生产操作规程，配备相应的安全保护器材。供应商不得向航道抛卸任何影响航道通航和影响水环境的废水、废渣等施工垃圾和生活垃圾，所有垃圾必须运到岸上进行环保无害化处理。

（五）验收。

1.供应商将完成全部项目内容后向采购人提出验收申请，采购人在接到供应商提出的工程验收通知后，应在10天内组织验收。

2.工程质量不符合规定或验收不合格的，供应商负责无偿返工。

五、付款方式

（一）由采购人按下列程序付款，付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

（二）预付款：合同签订后，采购人在收到供应商提交的书面申请，10个工作日内按合同价的30%作为项目预付款支付给供应商。

（三）结算支付：供应商完成全部项目内容并经采购人验收合格，供应商按规定办理项目结算手续后，供应商向采购人提交申请支付项目剩余的款项（采购人支付的款项总额为审核后的结算总价）。

（四）支付项目款必须凭采购人代表审核意见、有效的税务发票支付，否则采购人有权拒付该笔及该笔之后的项目款，供应商仍应按合同约定履行义务。