2023年度专项工程信息公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项工程名称** | **实施单位** | **完成内容** | **工期** | **结算价**  **（万元）** | **备注** |
| 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造项目设计合同 | 广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所 | 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造项目设计 | 合同签订之日起45天 | 14.38 |  |
| 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造项目 | 广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所 | 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造 | 合同签订之日起4个月，因新冠肺炎疫情、台风以及项目变更延期156天，共276天 | 299.503012 |  |
| 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造项目监理合同 | 广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所 | 东莞航标与测绘所综合办公楼和龙城站房统一外观改造项目监理 | 合同签订之日起4个月，因新冠肺炎疫情、台风以及项目变更延期156天，共276天 | 6.15 |  |